# TP3 — Exponiendo la Lógica como API

Proyecto: Notifyed — sistema de avisos para cursadas universitarias
Materia: Programación Web · UNCPBA
Integrantes: Persona A (Infraestructura / Backend) — Persona B (Dominio / Producto)
Rama de integración: tp3
Entrega: lunes · Reentrega: hay segunda fecha

## 📋 Índice

- Qué hay que entregar

- Regla de oro

- Perfiles de cada uno

- Mapa de archivos con dueño

- Estructura del proyecto

- El contrato de la API

- Flujo de trabajo con ramas y merge

- Roadmap por fases

- Definition of Done

- Cómo usamos opencode los dos

- Resumen en una línea

- Anexo — Modelo de actores y endpoints del MVP

## 1. Qué hay que entregar

La consigna de docs/tp3.pdf, sección "Trabajo de Cursada: Exponiendo la Lógica como API", pide cuatro cosas:

| # | Requisito de la consigna | Estado inicial |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conexión con la base de datos + instancia del repositorio generado por sqlc | ❌ No existe |
| 2 | Handlers CRUD usando los métodos Create…, List…, Get…, Update…, Delete… de sqlc | ❌ No hay ninguno |
| 3 | Pruebas de la API con curl o HURL, en un archivo requests.{sh,hurl} | ❌ No existe |
| 4 | Instrucciones para ejecutar el servidor y probar la API, usando Docker | ⚠️ Parcial |

### Lo que YA está hecho — no hay que tocarlo

- ✅ Esquema completo de la base: users, courses, semesters, inscriptions, notices

- ✅ Más de 40 métodos sqlc generados y testeados — la capa de datos está lista

- ✅ Tests de queries pasando contra Postgres real

- ✅ Dockerfile y docker-compose.yml (servicios web y database)

Conclusión: este TP es 100 % capa HTTP. No vamos a tocar SQL salvo que sea estrictamente necesario.

### Dato clave para el alcance

La consigna dice "un handler para cada una de las operaciones CRUD de tu entidad" (en singular). El mínimo literal es una entidad con CRUD completo. Nuestro alcance es mayor, pero cada fase está cortada para poder entregar igual.

### El producto en una línea

El profesor administra todo el sistema; el alumno sólo se suscribe o se da de baja de una cursada, sin cuenta ni panel. Los avisos le llegan al alumno por email (envío real = TP posterior), no consultando la API. Ver §12.1.

## 2. Regla de oro

### Cada archivo tiene un dueño. Si no es tuyo, no lo tocás. Si lo necesitás, lo pedís.

Todo el reparto de este documento sale de esa regla.

Los conflictos de merge en un proyecto de dos personas no se evitan con "tener cuidado": se evitan con propiedad exclusiva de archivos + contratos escritos antes de codear.

## 3. Perfiles de cada uno

|  | Persona A — Infraestructura / Backend | Persona B — Dominio / Producto |
| --- | --- | --- |
| Parte del producto | La estructura académica: qué profesores existen, qué materias, qué cursadas se abren | La operación diaria: los avisos que se publican y las inscripciones que se reciben |
| Entidades | users, courses, semesters | notices, inscriptions |
| Foco técnico | Conexión a BD, sqlc, main.go, Docker, Makefile | Handlers, JSON, validación, la API en sí |
| Rol en el merge | Integrador: único que toca main.go, Makefile, db/sqlc/ | Redactor: único que toca README.md, requests.sh |

El reparto NO es por actor del producto, es por dominio técnico. El profesor es el único que usa el sistema completo (ver §12), pero eso no alcanza para repartir: notices + inscriptions siguen siendo el bloque más grande del API.

Si los roles les salen al revés no hay problema: el reparto es por archivo, no por persona. Lo que no puede cambiar es que el mismo archivo no tenga dos dueños.

## 4. Mapa de archivos con dueño

### 🔴 Archivos de un solo dueño — si los tocan los dos, hay conflicto

| Archivo | Dueño | Por qué es crítico |
| --- | --- | --- |
| main.go | A | Cableado de rutas y BD. Lo edita A al principio y al final, no en el medio |
| Makefile | A | Targets nuevos (run, up-all) |
| docker-compose.yml | A |  |
| .env.example | A |  |
| db/queries/** | A | Ver la sección de sqlc más abajo |
| db/sqlc/** | A (generado) | Nunca a mano. Lo regenera A y se commitea |
| AGENTS.md | A |  |
| README.md | B | Se edita mucho al final |
| requests.sh | B crea; ambos agregan su sección | Cada uno escribe sobre funciones distintas del mismo archivo |

### 🟢 Archivos nuevos — un dueño cada uno, cero solapamiento

| Archivo | Dueño |
| --- | --- |
| db_conn/conn.go (nuevo) | A |
| handlersTP/httputil.go (nuevo) — WriteJSON, HandleError, ParseUUID | B |
| middleware/logging.go (nuevo) | B |
| dto/*.go (nuevo) | B |
| handlersTP/noticesHandler.go + service/notices.go | B |
| handlersTP/inscriptionsHandler.go + service/inscriptions.go | B |
| handlersTP/usersHandler.go + service/users.go | A |
| handlersTP/coursesHandler.go + service/courses.go | A |
| handlersTP/semestersHandler.go + service/semesters.go | A |

Ojo: httputil.go es la pieza que usa todo el mundo. Por eso B la escribe primero y A la mergea antes de seguir — es el primer punto de sincronización del proyecto.

### ⚠️ La bomba de relojería: db/queries + db/sqlc

make generate reescribe toda la carpeta db/sqlc/. Si los dos lo corren al mismo tiempo y commitean, se pisan el 100 % de los archivos generados.

Protocolo obligatorio:

- Necesitás una query nueva → la pide el que la necesita

- A la agrega a db/queries/<tabla>_queries.sql y corre make generate

- A commitea db/queries/ y db/sqlc/ juntos

- B hace git pull

## 5. Estructura del proyecto

### 5.1 El árbol final

Notifyed---Tp-Programacion-Web/

├── main.go                    # 🅐 exclusivo: BD → sqlc → services → rutas

├── Makefile                   # 🅐 exclusivo

├── docker-compose.yml         # 🅐 exclusivo

├── requests.sh                # 🅑 crea; cada uno su sección

├── README.md                  # 🅑 exclusivo

├── AGENTS.md                  # 🅐 exclusivo

│

├── db/

│   ├── schema/schema.sql      #   DDL de la base

│   ├── queries/               # 🅐 exclusivo (SQL fuente para sqlc)

│   └── sqlc/                  # 🅐 generado — NO EDITAR A MANO

│

├── db_conn/                   # 🅐  (nuevo) conexión y configuración

│   └── conn.go

│

├── handlersTP/                # capa HTTP: interpretar request, construir response

│   ├── indexHandler.go        # (ya existe)

│   ├── httputil.go            # 🅑 helpers compartidos

│   ├── noticesHandler.go      # 🅑

│   ├── inscriptionsHandler.go # 🅑

│   ├── usersHandler.go        # 🅐

│   ├── coursesHandler.go      # 🅐

│   └── semestersHandler.go    # 🅐

│

├── service/                   # reglas de negocio (Fase 2)

│   ├── notices.go             # 🅑

│   ├── inscriptions.go        # 🅑

│   ├── users.go               # 🅐

│   ├── courses.go             # 🅐

│   └── semesters.go           # 🅐

│

├── middleware/                # transversal a TODAS las rutas

│   └── logging.go             # 🅑

│

├── dto/                       # los JSON que entran/salen (oculta password_hash)

│   └── *.go                   # 🅑

│

└── static/                    # frontend

### 5.2 Qué va en cada capa

Esto es el modelo de la diapositiva 11 (Handler / Servicio / Repositorio). La regla general: cada capa sólo habla con la de abajo.

#### handlersTP/ — capa HTTP

Es lo único que toca http.ResponseWriter y http.Request. Su trabajo es corto:

- Verificar el método HTTP y extraer el ID de la URL

- Decodificar el JSON del body (o parsear el UUID)

- Llamar al service

- Traducir el error a un status code

- Escribir la respuesta

No lleva: reglas de negocio, SQL, consultas a la base.

// ✅ Así se ve un handler bien hecho

func getNoticeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

id, err := uuid.Parse(strings.TrimPrefix(r.URL.Path, "/notices/"))

if err != nil {

httputil.HandleError(w, http.StatusBadRequest, "ID inválido")

return

}

notice, err := noticeService.GetByID(r.Context(), id)

if err != nil {

httputil.HandleError(w, http.StatusNotFound, "aviso no encontrado")

return

}

httputil.WriteJSON(w, http.StatusOK, notice)

}

#### service/ — lógica de negocio

Acá viven las reglas del dominio: validaciones, invariantes, orquestación. No sabe que existe HTTP. Por eso se puede testear sin levantar un servidor ni una base de datos (diapositiva 8).

No lleva: http.ResponseWriter, *sql.DB, SQL.

#### dto/ — los JSON que entran y salen

Sirven para dos cosas:

- Seguridad: el model User de sqlc tiene json:"password_hash". Con un DTO propio (UserDTO sin ese campo) garantizamos que nunca se filtre el hash, aunque alguien se olvide.

- Desacoplar: si mañana cambiás una columna, no rompés el contrato de la API.

#### middleware/ — transversal

Se ejecuta para todas las peticiones, antes de los handlers. Acá va el loggingMiddleware de la diapositiva 38.

#### db_conn/ — conexión

Arma el DSN desde variables de entorno, abre la conexión, hace Ping con reintentos y crea la instancia del repositorio: db.New(conn).

Trampa de esta fase: dentro de Docker el host de la base es database, no localhost. La misma variable cambia según corras go run o Docker.

### 5.3 El patrón de ruteo (diapositivas 26–27)

Es lo que pide el punto 4 del Ejercicio 3 de la consigna, y es lo que hace el profe Expect. Un handler por ruta base, que rutea internamente por método:

// /notices  →  GET (listar)  |  POST (crear)

func noticesHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

switch r.Method {

case http.MethodGet:

listNotices(w, r)

case http.MethodPost:

createNotice(w, r)

default:

httputil.HandleError(w, http.StatusMethodNotAllowed, "método no permitido")

}

}

// /notices/{id}  →  GET | PUT | DELETE

func noticeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

switch r.Method {

case http.MethodGet:

getNotice(w, r)

case http.MethodPut:

updateNotice(w, r)

case http.MethodDelete:

deleteNotice(w, r)

default:

httputil.HandleError(w, http.StatusMethodNotAllowed, "método no permitido")

}

}

## 6. El contrato de la API

Los dos van a estar tocando endpoints cruzados: B necesita resolver el token de una cursada que expone A para poder implementar la suscripción; A necesita contar inscripciones de B para mostrar los inscriptos. Si no acuerdan las formas del JSON por escrito antes de codear, van a romper el trabajo del otro tres veces.

Regla: antes de la Fase 3, escriben docs/api-contrato.md con las formas JSON de todo, y ambos dan el ok. A lo largo del TP, cualquier cambio de contrato se avisa antes de codear.

### Formas JSON acordadas

/* ── PARTE DEL ALUMNO (mínima: sólo suscripción) ──────────────────── */

// POST /semesters/{sub_token}/inscriptions   ← lo entrega B

// El alumno escanea el QR y se inscribe. No tiene cuenta ni password.

{ "email": "alumno@unc.edu.ar" }

// → 201 con la inscripción creada

// → 409 si ya estaba inscripto (UNIQUE)

// DELETE /semesters/{sub_token}/inscriptions  ← lo entrega B

// El alumno se da de baja. Mismo body, se resuelve por (semester, email).

{ "email": "alumno@unc.edu.ar" }

// → 204 si estaba inscripto   ·   → 404 si nunca lo estuvo

/* ── PARTE DEL PROFESOR (usa todo el sistema) ─────────────────────── */

// GET /semesters/{sub_token}   ← lo entrega A

// Resolución del token del QR. La usa el frontend del link del alumno

// y el profesor para compartirlo.

{

"id_semester": "uuid",

"id_course": "uuid",

"course_name": "Programación Web",

"professor_id": "uuid",

"year": 2026,

"sub_token": "abc123",

"end_date": "2026-12-15",

"active_subscribers": 34,

"is_open": true

}

// POST /notices   ← lo entrega B

// El profesor publica. id_sender SIEMPRE es un user (el alumno no tiene cuenta).

{ "id_semester": "uuid", "id_sender": "uuid", "title": "string", "message": "string" }

// GET /semesters/{id}/inscriptions   ← lo entrega B

// El profesor ve quién está anotado.

{ "id_inscription": "uuid", "id_semester": "uuid", "email": "string",

"active": true, "created_at": "2026-10-16T10:00:00Z" }

### Dato útil: la baja del alumno no necesita query nueva

Las queries que ya existen encajan con este modelo, y encajan exactamente:

| Query sqlc ya disponible | Para qué la usa el handler |
| --- | --- |
| GetSemesterByToken(token) | Resolver {sub_token} → id_semester |
| GetInscriptionByEmailAndSemester(id, email) | Buscar la inscripción del alumno. Devuelve ErrNoRows → 404 si nunca se inscripto |
| SetInscriptionActive(id, email, false) | La baja. Un solo update sirve para baja y para reactivación |
| CreateInscription(id, email) | El alta. Ya trae ON CONFLICT DO UPDATE SET active = true, así que re-escanear el QR reactiva en vez de fallar |

Conclusión: no hay que tocar db/queries/ ni el esquema para este TP, salvo que se les ocurra algo para el envío de emails.

### Decisiones abiertas — resolver ANTES de escribir código

| # | Decisión | Sugerencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /notices sin auth: ¿de dónde sale id_sender? | Que venga en el body y se valide que el user exista → si no, 400. Como el alumno no tiene cuenta, siempre tiene que ser un profesor |
| 2 | PUT /notices/{id}: ¿actualiza sólo message o también title? | Sólo message (usa UpdateNoticeMessage) y lo documentamos. Si quieren title también, hay que agregar query → pide A |
| 3 | ¿Nombres de rutas en español o inglés? | Inglés (/notices) + mensajes de error en español (convención del repo) |
| 4 | ¿Formato del error? | Siempre {"error": "mensaje en español"} en JSON |
| 5 | ¿409 para email ya inscripto? | CreateInscription ya no falla por el ON CONFLICT, reactiva y devuelve 201. El 409 sólo aplica a users y courses, que sí tienen UNIQUE dura |
| 6 | ¿El alumno ve algo al abrir el link del QR? | Sólo el estado de su suscripción (GetInscriptionByEmailAndSemester ya está, y su comentario lo anticipa). Nada de lista de avisos |

## 7. Flujo de trabajo con ramas y merge

### 7.1 El esquema de ramas

rochatomas-ing  (rama de desarrollo actual)

│

└── tp3          ← rama de INTEGRACIÓN (aquí vive la entrega)

│

├── tp3-a   ← rama de trabajo de Persona A

└── tp3-b   ← rama de trabajo de Persona B

Una rama de integración, dos ramas de trabajo. Cada uno trabaja aislado en la suya, y periódicamente se fusionan a tp3.

Nota técnica importante: las ramas se llaman tp3-a y tp3-b con guion, no tp3/a y tp3/b con barra. En git, tp3 es un archivo dentro de .git/refs/heads/ y tp3/a sería una carpeta con el mismo nombre: colisionan y git se rompe.

### 7.2 Puesta en marcha (lo hacen una vez, junto)

# Crear la rama de integración a partir del desarrollo actual

git checkout rochatomas-ing

git pull

git checkout -b tp3

git push -u origin tp3

### 7.3 Cada uno crea su rama de trabajo

# Persona A

git checkout tp3

git checkout -b tp3-a

git push -u origin tp3-a

# Persona B

git checkout tp3

git checkout -b tp3-b

git push -u origin tp3-b

### 7.4 El ciclo diario de trabajo

# 1. Actualizar tu rama con lo que haya mergeado el otro

git checkout tp3-a

git fetch origin

git merge origin/tp3

# 2. Trabajar...

# 3. Commitear SOLO tus archivos (¡nunca git add .!)

git add handlersTP/coursesHandler.go service/courses.go

git commit -m "feat(courses): CRUD completo de materias"

git push origin tp3-a

### 7.5 Traer los cambios del otro a tu rama

Antes de seguir trabajando, cada uno baja lo que el otro ya mergeó:

git checkout tp3-a

git fetch origin

git merge origin/tp3

Esto es clave: si hacés esto una vez por día, cuando llegue el momento del merge final no hay conflictos, porque ya estás al día.

### 7.6 Mergear a tp3 (el momento de la verdad)

Sólo una persona hace el merge a la vez. Se turnan, o directamente lo hace A como integrador.

# Traer los cambios de la rama de la otra persona

git checkout tp3

git fetch origin

git pull origin tp3

# Fusionar

git merge --no-ff tp3-a

# Si también corresponde la de B, y no hay conflicto:

git merge --no-ff tp3-b

git push origin tp3

--no-ff fuerza que quede un commit de merge, así queda registro visible de qué se subió en cada momento.

### 7.7 Resolver un conflicto

Si aparece un conflicto, git marca los archivos:

<<<<<<< HEAD

// la versión de tp3

=======

// la versión de tp3-a

>>>>>>> tp3-a

- Abrí el archivo y editá dejando sólo la versión correcta

- Borrá las líneas <<<<<<<, =======, >>>>>>>

- git add <archivo> y git commit

Conflicto esperado: main.go y README.md. Si A abre un PR que toca main.go y B está por tocarlo también, B mergea primero, después A. Nunca los dos a la vez.

### 7.8 Reglas de Git que no se rompen

| Regla | Por qué |
| --- | --- |
| git add <archivos tuyos>, nunca git add . | git add . te come los archivos del otro y genera conflictos falsos |
| Nunca editar db/sqlc/ a mano | Es generado; tus cambios se pierden en el próximo make generate |
| Nunca git push --force a tp3 | Borra el trabajo del otro |
| Nunca mergear dos ramas al mismo tiempo | El segundo merge ve un repo en estado raro |
| Nunca commitear .env | Está en .gitignore a propósito; credenciales reales |
| Commits chicos y frecuentes | Mergear 10 commits chicos es mucho más fácil que uno de 3000 líneas |
| git pull siempre antes de empezar a codear | Te ahorra el conflicto de mañana |

### 7.9 Checklist antes de mergear

- [ ] Compila: go build ./...

- [ ] Tests pasando: make test

- [ ] Probado dentro de Docker, no sólo con go run

- [ ] Sólo commiteé archivos que son míos

- [ ] Hice git pull de tp3 y ya estoy al día

## 8. Roadmap por fases

Si la entrega es el lunes, el trabajo se reparte en 3 días (viernes, sábado, domingo).

### Fase 0 — Andamiaje 🏁 merge gate

| Persona | Qué hace |
| --- | --- |
| A | db_conn/conn.go: DSN desde variables de entorno + sql.Open + Ping con reintentos (el server puede arrancar antes que la BD). main.go: conexión + db.New(conn) + GET /health. Makefile: make run y make up-all |
| B | handlersTP/httputil.go: WriteJSON, HandleError, ParseUUID. middleware/logging.go (diapositiva 38). dto/ |

Por qué no se pisan: A hace base de datos y arranque; B hace helpers y transversal. Archivos distintos. El único punto de contacto es que main.go va a usar httputil.go → B lo entrega primero (30 min) y A lo mergea antes de seguir.

Entregable: el server levanta y /health devuelve 200 {"status":"ok"}.

### Fase 1 — El CRUD que exige la consigna 🏁 merge gate

| Persona | Qué hace |
| --- | --- |
| B | CRUD completo de notices — la entidad central. GET/POST /notices, GET/PUT/DELETE /notices/{id}. Valida title y message no vacíos. Crea la sección de requests.sh con los 5 endpoints más los casos de error |
| A | CRUD de courses (el más mecánico: ya tiene CreateCourse, GetCourseById, ListCourses, UpdateCourseName, DeleteCourse) + GET /semesters/{sub_token} ← lo entrega temprano porque B lo necesita en la Fase 3 |

Estrategia: cada uno implementa el mismo router — handler único con switch por método — en entidades distintas. Se validan mutuamente sin pisarse.

Entregable: los dos con CRUD completo andando. Con esto ya se cumple la consigna.

### Fase 2 — Capa de Servicio

| Persona | Qué hace |
| --- | --- |
| Ambos | service/ para sus entidades: las reglas de negocio y la validación salen del handler y entran al service (diapositiva 11) |

Cómo no repetir código: B lo hace primero con notices y lo sube como patrón de referencia. A lo copia para sus entidades. Los primeros 30 minutos lo hacen juntos en pair programming, así el profe no ve dos arquitecturas distintas.

Ganancias de esta fase:

- El service se puede testear sin HTTP ni base de datos (diapositiva 8)

- Es la respuesta teórica al Ejercicio 4.2 del TP: no hace falta sync.RWMutex porque el estado ya no está en memoria, está en la base de datos — un diseño mejor, y se puede defender en la entrega oral

### Fase 3 — El dominio real

| Persona | Qué hace |
| --- | --- |
| A | users — sólo cuentas de profesor, con DTO para que nunca se filtre password_hash. semesters — crear cursada (con el token del QR), GET /semesters/{sub_token}, listar cursadas del profesor, cerrar cursada con UpdateSemesterEndDate |
| B | inscriptions — la parte del alumno: POST /semesters/{token}/inscriptions (alta) y DELETE /semesters/{token}/inscriptions (baja por email). La parte del profesor: GET /semesters/{id}/inscriptions, POST /inscriptions/{id}/toggle, DELETE /inscriptions/{id}, GET /semesters/{id}/suscriptos. Y GET /semesters/{id}/notices con ListNoticesWithSender (el historial de lo que el profesor publicó) |

Ojo con una tentación: como el alumno ya no tiene nada, es fácil que B piense que su parte quedó chica. No lo está: las inscripciones tienen cuatro endpoints y son el corazón del producto.

### Fase 4 — Robustez y documentación

| Persona | Qué hace |
| --- | --- |
| A | openapi.yaml (diapositiva 40: "nadie usa una API no documentada") · .env.example · AGENTS.md actualizado |
| B | README.md con instrucciones para levantar y probar la API · completar requests.sh con todas las secciones de los dos · pruebas manuales endpoint por endpoint |

Los dos: probar la API desde Docker limpio (make down && make up && make run) como lo haría el profe. Si no arranca con un solo comando, no está terminado.

### 🏁 Corte de entrega

Se entrega lo que esté en tp3. Si una fase quedó a medias, va igual: hay re entrega.

Lo que nunca se entrega a medias:

- ✅ Fase 0 — sin base de datos no hay API

- ✅ Fase 1 — sin CRUD no hay consigna

- ✅ requests.sh + README — es un requisito explícito de la consigna

## 9. Definition of Done

Si un endpoint no cumple esto, no está terminado:

- [ ] Responde JSON, nunca texto plano

- [ ] Content-Type: application/json

- [ ] Status correcto: 201 / 200 / 204 / 400 / 404 / 405 / 409 / 500

- [ ] Errores en formato {"error": "..."}

- [ ] Nunca expone password_hash

- [ ] sql.ErrNoRows → 404 (no 500)

- [ ] uuid.Parse inválido → 400 (no panic)

- [ ] Probado con curl y agregado a requests.sh

- [ ] Loguea la petición (middleware)

- [ ] Probado dentro de Docker, no sólo con go run

### Tabla de traducción de errores

Esto es la diapositiva 13: "el handler decide si un error se responde como 400, 404, 409 o 500".

| Situación | Status |
| --- | --- |
| Faltó un campo obligatorio, o title / message vacío | 400 |
| El UUID de la URL no se pudo parsear | 400 |
| El body no es JSON válido | 400 |
| El recurso no existe (sql.ErrNoRows) | 404 |
| Método HTTP no soportado en esa ruta | 405 |
| Email duplicado (UNIQUE violada) | 409 |
| Cualquier otro error (base, red) | 500 + log |

## 10. Cómo usamos opencode los dos

Dos personas con un agente de IA editando el mismo repo al mismo tiempo sí generan conflictos.

| Situación | Quién usa el agente |
| --- | --- |
| Escribir código | Uno solo a la vez, en su propia rama |
| Revisar / explicar / corregir | El otro, en modo lectura |
| Dudas de cualquier tipo | El que está programando en ese momento |

Cada sesión de trabajo arranca con un mensaje al agente del tipo:

"Soy [A/B]. Estoy en la rama tp3-a trabajando en [mis archivos]. No toques db/sqlc/, db/queries/, main.go (si sos B) ni archivos de la otra persona."

Si quieren trabajar los dos en paralelo con el agente, la forma limpia es que cada uno use un worktree de git separado: cada uno tiene su directorio, cero conflictos, y después se mergea.

## 11. Resumen en una línea

|  | Persona A | Persona B |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | BD, main.go, Docker, Makefile, sqlc | helpers, middleware, DTOs |
| Dominio | users, courses, semesters | notices, inscriptions |
| Rol en el flujo | Estructura académica (quién, qué materia, qué cursada) | Operación diaria (avisos e inscripciones) |
| Documentación | OpenAPI, AGENTS.md | README.md, requests.sh |
| Rama | tp3-a | tp3-b |
| Día 1 | courses CRUD + GET /semesters/{token} | notices CRUD + requests.sh |
| Día 2 | users + semesters | inscriptions (alta y baja del alumno) |

## 12. Anexo — Modelo de actores y endpoints del MVP

### 12.1 Modelo de actores

El producto tiene dos actores con roles muy distintos, y conviene tenerlo claro antes de escribir una línea de código:

|  | El alumno | El profesor |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene cuenta? | No. Ni usuario ni password | Sí. Es users con email y password |
| ¿Qué hace? | Sólo dos cosas: suscribirse a una cursada y darse de baja | Usa todo el sistema: es el administrador de su espacio académico |
| ¿Cómo entra? | Escanea el QR / token de la cursada | Entra con email y password |
| ¿Qué ve? | Nada. No hay panel, ni perfil, ni lista de avisos | Materias, cursadas, avisos e inscriptos |
| ¿Cómo le llegan los avisos? | Por email (envío real = TP posterior) | Los publica él mismo desde el sistema |

La consecuencia clave: los avisos no le llegan al alumno preguntandole a la API. Se publican, y el sistema se los manda por mail. Por eso el alumno no necesita ninguna pantalla de lectura: su única interacción es el link del QR.

Esto también explica por qué la tabla users es exclusiva del profesor, y por qué ListActiveEmailsBySemester —la query que devuelve los emails de los inscriptos de una cursada vigente— está escrita como "destinatarios de un aviso". El diseño del modelo ya apuntaba a esto.

### 12.2 🔴 Imprescindibles para un MVP creíble — el ALUMNO

Son sólo dos, y a propósito:

| # | Funcionalidad | Endpoint | Query sqlc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suscribirse a una cursada escaneando el QR | POST /semesters/{sub_token}/inscriptions | GetSemesterByToken + CreateInscription |
| 2 | Darse de baja de una cursada | DELETE /semesters/{sub_token}/inscriptions | GetInscriptionByEmailAndSemester + SetInscriptionActive(false) |

Y un endpoint auxiliar, que es el que usa el link del QR para saber qué mostrar:

| # | Funcionalidad | Endpoint | Query sqlc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Resolver el token y ver si ese email ya está inscripto | GET /semesters/{sub_token}/inscriptions?email=… | GetSemesterByToken + GetInscriptionByEmailAndSemester |

Nada de panel de perfil, ni de "mis avisos", ni de notificaciones dentro de la app. Eso es explícitamente fuera de alcance.

### 12.3 🔴 Imprescindientes para un MVP creíble — el PROFESOR

| # | Funcionalidad | Endpoint | Query sqlc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Crear su cuenta (email + password hasheado) | POST /users | CreateUser |
| 4 | Crear una materia | POST /courses | CreateCourse |
| 5 | Crear una cursada: materia, año, token del QR, fecha de fin | POST /semesters | CreateSemester |
| 6 | Publicar un aviso (título + mensaje) | POST /notices | CreateNotice |
| 7 | Ver sus cursadas (vigentes o vencidas) | GET /profesores/{id}/semesters | ListSemestersByProfessor |
| 8 | Ver quién está anotado y cuántos | GET /semesters/{id}/inscriptions · GET /semesters/{id}/suscriptos | ListInscriptionsBySemester · CountActiveBySemester |
| 9 | Suspender / reactivar una inscripción | POST /inscriptions/{id}/toggle | SetInscriptionActive |
| 10 | Ver el historial de avisos que publicó | GET /semesters/{id}/notices | ListNoticesWithSender |
| 11 | Cerrar una cursada (cambiar end_date) | PUT /semesters/{id} | UpdateSemesterEndDate |

### 12.4 🟡 Importantes, si hay tiempo

Editar un aviso ya publicado (PUT /notices/{id}) · borrar un aviso · editar o borrar una cursada · borrar una inscripción · CRUD completo de users, courses y semesters.

### 12.5 🔵 Fuera del MVP — ni intentarlo ahora

| # | Funcionalidad | Por qué |
| --- | --- | --- |
| 16 | Envío real de emails (SMTP) | Es lo que realmente le lleva los avisos al alumno. No hay tabla para eso: es un TP posterior. La query que lista los destinatarios (ListActiveEmailsBySemester) ya está, así que es el próximo paso natural |
| 17 | Panel o perfil del alumno | Fuera de alcance por decisión de producto |
| 18 | Login, sesiones y tokens | La consigna no pide autenticación. Es un TP posterior |
| 19 | Roles y permisos finos | Un solo tipo de usuario: el profesor |
| 20 | Adjuntos en los avisos | notices.message es text plano, no soporta archivos |
| 21 | Multi-cursada por alumno, push notifications, métricas | Complejidad que no aporta al objetivo del TP |

Para la entrega oral: es una decisión de diseño, no una limitación. Decir "el alumno no tiene panel porque su única interacción es el link del QR y los avisos le llegan por email" es una respuesta fuerte, porque muestra que entendieron el flujo real del producto y no agregaron features sin necesidad.

Documento de trabajo interno del equipo. Actualizar cuando cambien los acuerdos.